旗袍会官网进度安排

日期	工作内容
第1周	工程师：

1、与客户沟通调研

2、网站后台基本功能架构（系统、权限、信息、品牌活动、网络课堂、广告、友链管理）

设计师：

网站细节详细沟通，官网首页设计效果图

第2周	工程师：

品牌活动管理功能（含网上报名统计）

网络课堂后台完善

论坛（discuz）二次开发、调试

设计师：

官网内页制作，专题模板设计，首页同步制作静态页面
第3周	工程师：

会员管理（个人、代理商两块）

与旗袍会内部系统会员对接

评论管理（前后台）

设计师：

网络课堂页面设计，官网内页及专题同步制作静态页面
第4周	工程师：

网络课堂前台功能

会员（个人、代理商）前台管理功能

前台搜索功能

设计师：

会员中心、登陆注册页面设计，网络课堂同步制作静态页面
第5周	工程师：

1、网站前台页面（首页，通用信息页）程序实现

2、品牌活动各页面，网上报名

3、网络课堂前后台功能完善

设计师：

设计师配合程序调试页面
第6周	工程师：

内部测试、bug修改

交付测试、问题修改

准备上线